**Aspekty, hodnocené celým týmem**

Obsah

[**Způsob plánování, rozdělování a realizace zadaných úkolů** 2](#_Toc62772023)

[**Míra a formy komunikace** 2](#_Toc62772024)

[**Vstřícnost a ochota ke spolupráci** 2](#_Toc62772025)

[**Kreativita a vlastní iniciativa** 2](#_Toc62772026)

[**Sounáležitost s týmem** 2](#_Toc62772027)

[**Kvalita předkládaných výsledků** 3](#_Toc62772028)

[**Dochvilnost v plnění termínů** 3](#_Toc62772029)

[**Flexibilita** 3](#_Toc62772030)

# **Způsob plánování, rozdělování a realizace zadaných úkolů**

Známka: 2

Jelikož se na začátku objevily jisté problémy, nabrali jsme menší zpoždění, které se nám pak podařilo zredukovat přímým naplánováním a rozdělením jednotlivých úkolů, které se dali efektivně zrealizovat.

# **Míra a formy komunikace**

Známka: 2

Jak již bylo zmíněno výše, díky jistým problémům, které nastaly na začátku se i komunikace neuskutečňovala tak jak bychom si představovali. Nicméně uvědomili jsme si, pokud se chceme posunout vpřed, je naše vzájemná komunikace důležitá. Na komunikaci jsme tedy zapracovali a z důvodů větší efektivnosti při řešení nejasností v kódech jsme ji přesunuli i na Discord.

# **Vstřícnost a ochota ke spolupráci**

Známka: 4

Když si někdo nevěděl s daným problémem rady, pomohli jsme si navzájem v řešení onoho problému, který nám nedovolal se posunout vpřed.

# **Kreativita a vlastní iniciativa**

Známka: 1

Jisté prvky, který má obsahovat výsledný web jsme pojali jiným způsobem a zpracovali dle svého, tak aby byl pokrok vpřed efektivní. Když jsme přemýšleli nad jistým řešením prvků, vždy jsme uvážili několik možností, které můžou nastat při průběhu tvoření.

# **Sounáležitost s týmem**

Známka: 3

Kdyby se zapracovalo na pár věcích, které jsou důležité, byli bychom dobrý tým. Důležité je neztrácet motivaci, i když se nedaří.

# **Kvalita předkládaných výsledků**

Známka: 1

Všechny výsledný prvky jsme se snažili důkladně otestovat, tak aby se tam nenacházela žádná kritická chyba, která by mohla ohrozit chod webu.

# **Dochvilnost v plnění termínů**

Známka: 3

Ze začátku velký problém v dodržování termínů, kvůli zmatkům a neznalosti Scrumu. Nicméně uvědomili jsme si, že pokud chceme posun vpřed, je dodržování termínů základ. Na dochvilnosti jsme tedy ve výsledku zapracovali.

# **Flexibilita**

Známka: 2

Jelikož jsme ze začátku byli pozadu, kvůli jistým nesrovnalostem, tak jsme byli schopni se přizpůsobovat vzhledem k funkčnosti prvků. Když daný prvek nefungoval, tak jak měl, snažili jsme se to vyřešit i přes to, že jsme u toho strávili půlku dne.